Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Нижегородский институт управления

Кафедра Информатики и информационных технологий

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ по курсу

«Программная инженерия»

Выполнили: студенты группы Иб-321

Храмова Екатерина Ивановна

Туманова Дарья Александровна

Томилина Мария Александровна

Нижний Новгород

2026 г.

Оглавление

Цель работы:	3

Задача 1: Выбор предметной области	3

Задача 2: Определение ролей (ФИО, роль/роли)	4

Задача 3: Описание задач ролей согласно каноническому ТСП (по Тельнову) по стадиям	4

Задача 4: Связь ролей с этапами ТСП	5

Задача 5: Выбор трекера (таск-менеджера)	6

Задача 6: Создать календарный план	6

Разработка модели производственной ИС

Цель работы: Разработка модели производственной информационной системы для автоматизации бизнес-процесса «Управление записью клиентов в салоне ногтевого сервиса».

В рамках проекта предполагается создание мобильного приложения, которое позволит:

- клиентам записываться на услуги онлайн;

- администраторам управлять расписанием мастеров;

- мастерам видеть свою загрузку и подтверждать выполнение услуг;

- руководителю получать отчёты по выручке и загрузке салона.

Для реализации проекта сформирована команда из 3 человек. В связи с ограниченным количеством участников, каждый совмещает по две роли согласно каноническому ТСП (Тельнов). Ниже представлено распределение ролей.

Задача 1: Выбор предметной области

Для разработки информационной системы выбрана предметная область «Салон ногтевого сервиса».

Обоснование выбора:

- Процесс записи клиентов имеет циклический, повторяющийся характер.

- В предметной области выделяются чёткие роли сотрудников (администратор, мастер, клиент, управляющий).

- Существуют типовые задачи автоматизации: расписание, клиентская база, номенклатура услуг, отчётность.

- Автоматизация решает реальные проблемы салонов: двойные бронирования, потерю клиентов, сложность расчёта зарплаты мастерам.

Основные сущности предметной области:

- Клиенты (ФИО, телефон, история записей)

- Мастера (ФИО, специализация, график работы)

- Услуги (название, длительность, цена)

- Записи (клиент, мастер, услуга, дата, время, статус)

- Отчёты (выручка, загрузка мастеров)

Информационная система будет реализована в форме мобильного приложения (для клиентов – упрощённая версия, для администратора и мастера – с расширенным функционалом).

Задача 2: Определение ролей (ФИО, роль/роли)

В проекте участвуют 3 человека со следующим распределением ролей:

| ФИО | Роль 1 | Роль 2 |
| --- | --- | --- |
| Храмова Екатерина | Тимлид (лидер команды) | Бизнес-аналитик |
| Томилина Мария | Архитектор (БД, логика) | Проджект-менеджер |
| Туманова Дарья | Технический писатель | Дизайнер (UI/UX) |

Задача 3: Описание задач ролей согласно каноническому ТСП (по Тельнову) по стадиям

Каноническое проектирование информационных систем включает 4 стадии и 8 этапов

| Стадия | Этапы |
| --- | --- |
| 1. Предпроектная стадия | 1.1 Сбор материалов обследования |
|  | 1.2 Анализ и разработка ТЭО и ТЗ |
| 2. Техно-рабочее проектирование | 2.1 Техническое проектирование |
|  | 2.2 Рабочее проектирование |
| 3. Внедрение | 3.1 Подготовка объекта к внедрению |
|  | 3.2 Опытное внедрение |
|  | 3.3 Сдача в промышленную эксплуатацию |
| 4. Эксплуатация и сопровождение | 4.1 Эксплуатация и сопровождение проекта |

Задача 4: Связь ролей с этапами ТСП

| Стадия ТСП | Катя | Маша | Даша |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предпроектная | Пишет ТЗ на отчёт, собирает материалы по салону ногтевого сервиса | Оценивает сроки и ресурсы, составляет ТЭО | Изучает критерии оценки, готовит шаблоны документации |
| 2. Техно-рабочее проектирование | Определяет структуру отчёта, пишет требования и роли пользователей | Проектирует БД, составляет календарный план | Рисует макеты (Figma), пишет тест-кейсы и документацию |
| 3. Внедрение | Собирает и проверяет черновик отчёта, загружает финальную версию | Проверяет календарный план и БД на реалистичность | Проверяет отчёт на ошибки, оформляет итоговую документацию |
| 4. Эксплуатация и сопровождение | Вносит правки по замечаниям преподавателя | Корректирует план и БД | Исправляет визуальные дефекты и обновляет документацию |

Задача 5: Выбор трекера (таск-менеджера)

Выбрали трекер - Microsoft Project

Задача 6: Создать календарный план

Календарный план с 07.04 по 31.05

Неделя 1 (07.04 – 13.04) – Анализ и старт

| Роль | Задачи |
| --- | --- |
| Храмова Е. (Тимлид + Бизнес-аналитик) | Утвердить тему (салон ногтевого сервиса), распределить роли в команде, выбрать трекер (Microsoft Project), начать календарный план |
| Томилина М. (Архитектор + Проджект-менеджер) | Помочь составить календарный план, прикинуть сколько времени займёт каждый этап |
| Туманова Д. (Технический писатель + Дизайнер) | Познакомиться с проектом, выбрать программу для рисования макетов (Figma), подготовить папку и шаблоны для документов |

Неделя 2 (14.04 – 20.04) – Анализ и начало проектирования

| Роль | Задачи |
| --- | --- |
| Храмова Е. (Тимлид + Бизнес-аналитик) | Собрать информацию про салон ногтевого сервиса (какие услуги, кто мастера, как сейчас записывают клиентов), написать техническое задание, определить роли пользователей (клиент, администратор, мастер, директор) |
| Томилина М. (Архитектор + Проджект-менеджер) | Уточнить сроки, поправить календарный план, начать рисовать схему BPMN (как происходит процесс записи клиента: сначала выбор услуги → потом выбор мастера → потом выбор времени → потом подтверждение), составить технико-экономическое обоснование (сколько времени потратим, что получим) |
| Туманова Д. (Технический писатель + Дизайнер) | Начать рисовать первые эскизы экранов (как будет выглядеть приложение), подготовить список того, что нужно проверить в готовом отчёте |

Неделя 3 (21.04 – 27.04) – Проектирование

| Роль | Задачи |
| --- | --- |
| Храмова Е. (Тимлид + Бизнес-аналитик) | Подробно описать требования к системе, утвердить структуру отчёта (оглавление, какие разделы будут) |
| Томилина М. (Архитектор + Проджект-менеджер) | Создать доску задач в Microsoft Project, прикинуть стоимость разработки (если бы это делали за деньги), доделать схему BPMN, спроектировать базу данных (какие таблицы нужны: клиенты, мастера, услуги, записи), ER-диаграмма |
| Туманова Д. (Технический писатель + Дизайнер) | Нарисовать интерфейсы для каждой роли (как выглядит экран у клиента, у мастера, у администратора), сделать финальные макеты в Figma, написать простые сценарии проверки (например: «клиент записался → запись появилась в расписании») |

Неделя 4 (28.04 – 04.05) – Завершение проектирования и старт разработки

| Роль | Задачи |
| --- | --- |
| Храмова Е. (Тимлид + Бизнес-аналитик) | Утвердить макеты, проверить всё ли есть в техническом задании |
| Томилина М. (Архитектор + Проджект-менеджер) | Проверить календарный план, написать скрипты для создания таблиц в базе данных (как будут храниться клиенты, записи и т.д.) |
| Туманова Д. (Технический писатель + Дизайнер) | Дописать все сценарии проверки, собрать прототип интерфейсов (чтобы можно было показать, как работает приложение), оформить документацию |

Неделя 5 (05.05 – 11.05) – Разработка

| Роль | Задачи |
| --- | --- |
| Храмова Е. (Тимлид + Бизнес-аналитик) | Собрать черновик отчёта (все разделы в одном файле), проверить как всё связано между собой |
| Томилина М. (Архитектор + Проджект-менеджер) | Написать логику работы приложения (как интерфейс общается с базой данных), при необходимости поправить календарный план |
| Туманова Д. (Технический писатель + Дизайнер) | Доработать интерфейсы по замечаниям, собрать финальную версию всех картинок и экранов, проверить что документация полная |

Неделя 6 (12.05 – 18.05) – Завершение разработки и подготовка к проверке

| Роль | Задачи |
| --- | --- |
| Храмова Е. (Тимлид + Бизнес-аналитик) | Закончить первую рабочую версию отчёта, проверить что всё соответствует требованиям, загрузить отчёт в облако (GitHub) |
| Томилина М. (Архитектор + Проджект-менеджер) | Написать отчёт по проделанной работе (что сделано по срокам и бюджету), проверить базу данных и схему BPMN, ER-диаграмму |
| Туманова Д. (Технический писатель + Дизайнер) | Написать сложные сценарии проверки (например: «что будет, если два клиента одновременно попытаются записаться на одно время»), оформить итоговую документацию, подготовить всё к финальной проверке |

Неделя 7 (19.05 – 25.05) – Проверка и доработка

| Роль | Задачи |
| --- | --- |
| Храмова Е. (Тимлид + Бизнес-аналитик) | Посмотреть на какие ошибки укажет преподаватель, распределить кому что исправлять, внести правки |
| Томилина М. (Архитектор + Проджект-менеджер) | Исправить ошибки в базе данных и схеме BPMN(если будут), поправить календарный план если нужно |
| Туманова Д. (Технический писатель + Дизайнер) | Проверить весь отчёт на ошибки (опечатки, кривые картинки, непонятные фразы), исправить всё что некрасиво выглядит, обновить документацию |

Неделя 8 (26.05 – 31.05) – Защита проекта

| Роль | Задачи |
| --- | --- |
| Храмова Е. (Тимлид + Бизнес-аналитик) | Собрать финальную версию отчёта, подготовить презентацию и сценарий выступления, сдать всё преподавателю |
| Томилина М. (Архитектор + Проджект-менеджер) | Написать итоговый отчёт (что сделано, сколько времени потратили, какие выводы), подготовить документацию по базе данных |
| Туманова Д. (Технический писатель + Дизайнер) | Подготовить демо-версию с финальными интерфейсами, исправить последние визуальные недочёты, помочь с презентацией |