Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Нижегородский институт управления

Кафедра Информатики и информационных технологий

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ по курсу

«Программная инженерия»

Выполнили: студенты группы Иб-321

Храмова Екатерина Ивановна

Туманова Дарья Александровна

Томилина Мария Александровна

Нижний Новгород

2026 г.

Оглавление

Цель работы:	3

Задача 1: Выбор предметной области	4

Задача 2: Определение ролей (ФИО, роли)	7

Задача 3: Описание задач ролей согласно каноническому ТСП (по Тельнову) по стадиям	7

Задача 4: Связь ролей с этапами ТСП	8

Задача 5: Выбор трекера (таск-менеджера)	17

Задача 6: Создать календарный план	17

Разработка модели производственной ИС

Цель работы: Разработка модели производственной информационной системы для автоматизации бизнес-процесса «Управление записью клиентов в салоне ногтевого сервиса».

В рамках проекта предполагается создание мобильного приложения, которое позволит:

- клиентам быстро и удобно записываться на услуги онлайн без звонков и ожидания;

- администраторам эффективно управлять расписанием мастеров и снижать количество ошибок;

- мастерам видеть свою загрузку, оптимизировать рабочее время и подтверждать выполнение услуг;

- руководителю получать прозрачную аналитику по выручке и загрузке салона.

Ключевая ценность разрабатываемого продукта заключается в упрощении и автоматизации процесса записи клиентов в салон ногтевого сервиса.

Таким образом, продукт повышает качество сервиса, снижает операционные издержки и увеличивает доход салона за счёт уменьшения потерь клиентов.

Целевая аудитория системы:

- девушки и женщины старше 15 лет;

- регулярно пользующиеся услугами ногтевого сервиса;

- предпочитающие онлайн-запись.

- администраторы салонов;

- мастера ногтевого сервиса;

- владельцы и управляющие салонов.

Продукт ориентирован на пользователей, ценящих удобство, скорость и доступность услуг.

Для реализации проекта сформирована команда из 3 человек. В связи с ограниченным количеством участников, каждый совмещает по несколько ролей согласно каноническому ТСП (Тельнов). Ниже представлено распределение ролей.

Задача 1: Выбор предметной области

Для разработки информационной системы выбрана предметная область «Салон ногтевого сервиса».

Обоснование выбора:

- Процесс записи клиентов имеет циклический, повторяющийся характер.

- В предметной области выделяются чёткие роли сотрудников (администратор, мастер, клиент, управляющий).

- Существуют типовые задачи автоматизации: расписание, клиентская база, номенклатура услуг, отчётность.

- Автоматизация решает реальные проблемы салонов: двойные бронирования, потерю клиентов, сложность расчёта зарплаты мастерам.

Информационная система будет реализована в форме мобильного приложения (для клиентов – упрощённая версия, для администратора и мастера – с расширенным функционалом).

В рамках анализа предметной области были выявлены следующие проблемы:

- Двойные записи клиентов из-за ручного ведения расписания

- Потеря клиентов из-за невозможности быстро записаться

- Ошибки администратора при распределении времени

- Отсутствие единой базы клиентов

- Сложности в контроле загрузки мастеров

- Трудности в расчёте заработной платы

- Отсутствие прозрачной аналитики для руководителя

Автоматизация позволяет устранить данные проблемы за счёт централизованной системы управления записью и данными.

Классификатор предметной области «Салон ногтевого сервиса»

- Классификатор ролей участников проекта

| Роль | Кто исполняет | Основная зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Тимлид | Храмова Е. | Техническое руководство, распределение задач внутри команды, контроль качества |
| Бизнес-аналитик | Храмова Е. | Сбор требований, ТЗ, классификатор предметной области |
| Продакт-менеджер | Храмова Е. | Приоритеты, MVP, сценарии, ценность продукта |
| Системный архитектор | Томилина М. | Архитектура системы, ER-диаграмма, BPMN |
| Проджект-менеджер | Томилина М. | Календарный план, контроль сроков, координация |
| Архитектор БД | Томилина М. | Проектирование базы данных, классификатор команды |
| Технический писатель | Туманова Д. | Документация, тест-кейсы, шаблоны |
| Дизайнер (GUI/UX) | Туманова Д. | Макеты Figma, прототипы, интерфейсы |

- Классификатор сущностей

| Сущность | Описание | Ключевые атрибуты |
| --- | --- | --- |
| Клиент | Человек, получающий услуги | ФИО, телефон, дата рождения |
| Мастер | Сотрудник, оказывающий услуги | ФИО, специализация, телефон, ставка |
| Услуга | Вид работы в салоне | Название, длительность, цена |
| Запись | Факт бронирования времени | Клиент, мастер, услуга, дата, время |
| Статус записи | Состояние записи | ID, название |

- Классификатор ролей пользователей системы

| Роль | Доступные функции |
| --- | --- |
| Клиент | Просмотр услуг, запись онлайн, отмена записи, история |
| Мастер | Просмотр расписания, отметка о выполнении |
| Администратор | Управление расписанием, клиентами, мастерами, подтверждение записей |
| Руководитель | Просмотр отчётов по выручке и загрузке |

- Классификатор услуг

| Услуга | Длительность | Цена |
| --- | --- | --- |
| Маникюр классический | 60 мин | 1500 ₽ |
| Маникюр аппаратный | 60 мин | 1700 ₽ |
| Маникюр комбинированный | 75 мин | 1900 ₽ |
| Педикюр | 90 мин | 2500 ₽ |
| Дизайн ногтей (1 ноготь) | 15 мин | 100 ₽ |
| Покрытие гель-лак | 45 мин | 1200 ₽ |

- Классификатор статусов записи

| Статус | Описание |
| --- | --- |
| Новая | Запись создана, ожидает подтверждения |
| Подтверждена | Администратор подтвердил запись |
| Выполнена | Мастер отметил выполнение услуги |
| Отменена | Отмена клиентом или администратором |

Задача 2: Определение ролей (ФИО, роли)

В проекте участвуют 3 человека со следующим распределением ролей:

| ФИО | Роли |
| --- | --- |
| Храмова Екатерина | Тимлид + Бизнес-аналитик + Продакт-менеджер |
| Томилина Мария | Архитектор (БД, логика) + Проджект-менеджер |
| Туманова Дарья | Технический писатель + Дизайнер |

Задача 3: Описание задач ролей согласно каноническому ТСП (по Тельнову) по стадиям

Каноническое проектирование информационных систем включает 4 стадии и 8 этапов

| Стадия | Этапы |
| --- | --- |
| 1. Предпроектная стадия | 1.1 Сбор материалов обследования |
|  | 1.2 Анализ и разработка ТЭО и ТЗ |
| 2. Техно-рабочее проектирование | 2.1 Техническое проектирование |
|  | 2.2 Рабочее проектирование |
| 3. Внедрение | 3.1 Подготовка объекта к внедрению |
|  | 3.2 Опытное внедрение |
|  | 3.3 Сдача в промышленную эксплуатацию |
| 4. Эксплуатация и сопровождение | 4.1 Эксплуатация и сопровождение проекта |

Задача 4: Связь ролей с этапами ТСП

Стадия 1. ПРЕДПРОЕКТНАЯ

1.1. Сбор материалов обследования

| Роль | Задачи |
| --- | --- |
| Бизнес-аналитик | Сбор первичной информации о салоне, изучение документов, описание текущего процесса записи |
| Проджект- менеджер | Планирование сроков обследования, назначение встреч |
| Архитектор | Выявление объектов автоматизации, сбор данных о потоках информации |
| Технический писатель | Фиксация собранных материалов |

Текущий процесс записи клиентов осуществляется следующим образом:

- Клиент связывается с салоном (по телефону, мессенджеру или лично).

- Администратор уточняет:

- желаемую услугу;

- удобное время;

- предпочтительного мастера.

- Администратор вручную проверяет расписание (в журнале или таблице).

- При наличии свободного времени запись фиксируется вручную.

- Перед визитом администратор может дополнительно напомнить клиенту.

Недостатки процесса:

- высокая зависимость от человеческого фактора;

- отсутствие актуальной информации в реальном времени;

- сложность масштабирования;

- риск потери данных.

Выявление объектов автоматизации и сбор данных о потоках информации

В ходе предпроектного обследования деятельности салона ногтевого сервиса были выявлены следующие объекты автоматизации:

| Объект автоматизации | Текущее состояние (AS IS «Как есть») | Проблемы, требующие решения |
| --- | --- | --- |
| Процесс записи клиента | Телефонный звонок администратору, запись в бумажный журнал | Двойное бронирование, потеря записей, невозможность самостоятельной записи клиентом в нерабочее время |
| Расписание мастеров | Бумажный журнал или таблица Excel на локальном компьютере | Отсутствие онлайн-доступа у мастеров к изменениям, сложность контроля загрузки |
| Клиентская база | Записная книжка администратора, разрозненные контакты в телефоне | Невозможность анализа частоты посещений, отсутствие истории услуг, потеря контактов при увольнении администратора |
| Учёт выполненных услуг | Отметка в журнале, ручной подсчёт выручки в конце смены | Ошибки при расчёте зарплаты мастеров, отсутствие оперативной отчётности для руководителя |
| Отчётность для руководителя | Еженедельный ручной сбор данных администратором | Высокая трудоёмкость, запаздывание информации, риск искажения данных |

Потоки информации:

В результате анализа выявлены следующие информационные потоки между участниками процесса:

- Клиент → Администратор (текущий процесс): Информация о желаемой услуге, мастере, дате и времени (устно по телефону).

- Администратор → Журнал записи: Фиксация данных клиента, услуги, времени, мастера (ручная запись).

- Администратор → Мастер: Устное или письменное (в чате) информирование о расписании на день.

- Мастер → Администратор: Подтверждение выполнения услуги (устно или отметка в журнале).

- Администратор → Руководитель: Сводный отчёт по выручке и загрузке (Excel или устно, периодически).

Предлагаемая автоматизированная модель потоков («Как будет»):

- Все потоки данных переводятся в единую информационную среду — мобильное приложение с централизованной базой данных.

- Клиент → Система: Ввод данных о записи через интерфейс приложения.

- Система → База данных: Автоматическая проверка занятости времени и сохранение записи.

- Система → Администратор: Push-уведомление о новой заявке.

- Администратор → Система: Подтверждение записи (одна кнопка).

- Система → Мастер: Отображение актуального расписания в реальном времени.

- Мастер → Система: Отметка о выполнении услуги (одна кнопка).

- Система → Руководитель: Автоматически формируемый отчёт по выручке и загрузке (доступен 24/7).

1.2. Анализ и разработка ТЭО и ТЗ

| Роль | Задачи |
| --- | --- |
| Бизнес-аналитик | Формулировка требований, описание бизнес-процессов (BPMN), создание классификатора предметной области |
| Проджект-менеджер | Расчёт сроков и ресурсов, составление ТЭО (технико-экономического обоснования) |
| Продакт-менеджер | Определение целевой аудитории, формулировка ценности продукта, приоритезация функций MVP |
| Архитектор | Оценка технической реализуемости, предварительный выбор архитектуры |
| Технический писатель | Оформление ТЗ и ТЭО по шаблону |
| Дизайнер | Сбор референсов, понимание пользовательских сценариев |

Описание бизнес-процессов BPMN:

Пул: Салон ногтевого сервиса
Дорожка: Клиент

- Стартовое событие: Клиент хочет записаться на услугу

- Задача: Открыть приложение

- Задача: Выбрать услугу

- Задача: Выбрать мастера

- Задача: Выбрать дату и время

- Задача: Ввести контактные данные

- Задача: Подтвердить запись

- Шлюз (XOR): Слот свободен?

- Нет → Получить предложение альтернативного времени → возврат к выбору мастера → выбор даты и времени

- Да → Получить подтверждение записи (уведомление)

- Конечное событие: Запись оформлена

Дорожка: Система (приложение / CRM)

- Задача: Проверка доступности времени

- Шлюз (XOR): Слот свободен?

- Нет:

Задача: Предложить альтернативное время

- Да:
Задача: Создать запись в системе
Задача: Отправить подтверждение клиенту
Задача: Запланировать напоминание (за 24 часа)

Дорожка: Администратор
Обработка новой записи

- Задача: Получение уведомления о новой записи

- Задача: Проверка деталей записи

- Шлюз (XOR): Мастер согласен принять клиента?

- Нет:
Задача: Уведомить клиента о занятости мастера

- Да:
Задача: Подтвердить запись
Задача: Уведомить клиента и мастера

Подпроцессы:
Изменение записи

- Задача: запрос на изменение

- Задача: Проверить свободное время

- Шлюз (XOR): Есть свободное время?

- Да:

Задача: Изменить запись

- Нет:
Задача: Предложить другое время

Отмена записи

- Задача: Получить запрос на отмену

- Задача: Удалить запись из системы

- Задача: Уведомить мастера об отмене

- Конечное событие: Запись отменена

Дорожка: Мастер

- Задача: Получить уведомление о новой записи

- Задача: Просмотреть расписание

- Задача: Подготовиться к услуге

BPMN Диаграмма:

Рисунок  1. BPMN диаграмма

Для минимально жизнеспособного продукта (MVP) были выбраны следующие функции:

Клиент:

- регистрация и авторизация;

- просмотр списка услуг;

- запись на услугу;

- отмена записи;

- просмотр истории записей.

Администратор:

- управление расписанием;

- подтверждение записей;

- управление клиентами и мастерами.

Мастер:

- просмотр расписания;

- отметка выполнения услуги.

Руководитель:

- просмотр базовой отчетности (выручка, загрузка).

Функции аналитики, уведомлений и расширенной статистики отнесены к последующим версиям.

Стадия 2. ТЕХНО-РАБОЧЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.1. Техническое проектирование

| Роль | Задачи |
| --- | --- |
| Бизнес-аналитик | Детализация требований к системе, уточнение ролей пользователей |
| Продакт-менеджер | Утверждение сценариев использования, формирование бэклога задач |
| Архитектор | Проектирование базы данных, создание классификатора команды и работ, проектирование модулей системы |
| Проджект-менеджер | Детальный календарный план, распределение задач между участниками |
| Дизайнер | Создание макетов интерфейса (Figma), прототипирование экранов для каждой роли |
| Технический писатель | Подготовка шаблонов технической документации |

Детализация требований к интерфейсам:

Клиент

- простой и интуитивный интерфейс;

- каталог услуг;

- выбор мастера;

- календарь записи;

- личный кабинет (история, отмена записи).

Мастер

- экран расписания (по дням);

- список записей;

- кнопка «услуга выполнена».

Администратор

- календарь с полной загрузкой;

- управление записями (создание, перенос, отмена);

- управление клиентами и мастерами;

- подтверждение записей.

Руководитель

- дашборд с показателями;

- выручка;

- загрузка мастеров;

- простые графики и отчёты.

2.2. Рабочее проектирование

| Роль | Задачи |
| --- | --- |
| Архитектор | Написание скриптов создания таблиц БД (логическая схема, без SQL-кода) |
| Дизайнер | Детальная проработка всех экранов, адаптация под мобильное устройство |
| Технический писатель | Написание тест-кейсов (позитивных и негативных сценариев) |
| Бизнес-аналитик | Проверка соответствия макетов и БД требованиям ТЗ |
| Проджект-менеджер | Контроль выполнения этапа, корректировка плана при необходимости |

Дизайн-макеты экранов мобильного приложения:

Рисунок 1. Логотип салона ногтевого сервиса "Нейли"

Рисунок 2. Экран входа в личный кабинет пользователя

Рисунок 3. Экран регистрации нового пользователя

Рисунок 4. Экран выбора услуг с отображением стоимости и итоговой суммы

Рисунок 5. Экран выбора мастера с фильтрацией по специализации

Рисунок 6. Карточка мастера с рейтингом, отзывами и портфолио

Стадия 3. ВНЕДРЕНИЕ

3.1. Подготовка объекта к внедрению

| Роль | Задачи |
| --- | --- |
| Проджект-менеджер | Планирование пилотного запуска, подготовка инструкций для пользователей |
| Бизнес-аналитик | Сбор обратной связи от будущих пользователей (администраторов, мастеров) |
| Технический писатель | Подготовка руководства пользователя (для клиентов, мастеров, администратора) |
| Дизайнер | Финальная проверка интерфейсов перед запуском |

3.2. Опытное внедрение

| Роль | Задачи |
| --- | --- |
| Архитектор | Проверка работы БД на тестовых данных |
| Дизайнер | Проверка интерфейсов на реальных сценариях |
| Технический писатель | Фиксация ошибок и замечаний в процессе опытной эксплуатации |
| Проджект-менеджер | Контроль сроков опытной эксплуатации |
| Бизнес-аналитик | Сравнение реального процесса с требованиями ТЗ |

3.3. Сдача в промышленную эксплуатацию

| Роль | Задачи |
| --- | --- |
| Проджект-менеджер | Оформление акта сдачи, фиксация итогов |
| Технический писатель | Подготовка итогового отчёта о внедрении |
| Архитектор | Передача документации по БД |
| Бизнес-аналитик | Утверждение соответствия системы бизнес-требованиям |

Стадия 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ

4.1. Эксплуатация и сопровождение проекта

| Роль | Задачи |
| --- | --- |
| Проджект-менеджер | Приём заявок на доработку, планирование исправлений |
| Продакт-менеджер | Сбор пожеланий пользователей, приоритезация новых функций |
| Архитектор | Исправление ошибок в логике БД, оптимизация |
| Дизайнер | Внесение правок в интерфейс по замечаниям |
| Технический писатель | Актуализация документации |
| Бизнес-аналитик | Анализ эффективности системы, предложения по улучшению |

Задача 5: Выбор трекера (таск-менеджера)

Обоснование выбора таск-менеджера Битрикс24

В рамках выполнения проекта командой был выбран таск-менеджер Битрикс24. Выбор обоснован следующими факторами, соответствующими специфике учебного проекта и требованиям канонического ТСП:

- Бесплатная версия для небольших команд: Облачный тариф «Проект» или ознакомительная версия позволяют полноценно работать группе из 3 человек без финансовых затрат, что критично для учебной разработки.

- Соответствие каноническому ТСП: Битрикс24 содержит модули «Задачи и Проекты», которые идеально подходят для ведения документации и контроля исполнения по стадиям (Предпроектная, Техническое проектирование, Внедрение). Возможность назначать ответственных, ставить дедлайны и отслеживать статус выполнения (Ждет выполнения/Выполнена) соответствует требованиям этапов 1.1 – 4.1.

- Диаграмма Ганта: Наличие встроенной диаграммы Ганта позволяет наглядно отразить календарный план работ (Задача 6) и контролировать сроки проектирования архитектуры БД и подготовки макетов.

- Единое хранилище: Возможность хранения версий файлов (BPMN, ER-диаграмм, макетов Figma) непосредственно в карточках задач или в облачном диске «Битрикс24.Диск» упрощает обмен документацией между архитектором, аналитиком и дизайнером.

Задача 6: Создать календарный план

Календарный план с 07.04 по 28.05

Неделя 1 (07.04.2026 – 13.04.2026): Начало проекта и определение предметной области

| Дата | День | Храмова Екатерина Ивановна (Тимлид, Бизнес-аналитик, Продакт-менеджер) | Томилина Мария Александровна (Системный архитектор, Проджект-менеджер, Архитектор БД) | Туманова Дарья Александровна (Технический писатель, Дизайнер) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.04 | Вт | Тимлид: Постановка общей цели проекта, распределение ролей внутри команды. Бизнес-аналитик: Определение предметной области «Салон ногтевого сервиса». Продакт-менеджер: Формулировка ключевой ценности продукта. | Системный архитектор: Первичный анализ предметной области для будущего проектирования архитектуры. Проджект-менеджер: Черновая оценка трудозатрат на 8 недель. Архитектор БД: Анализ будущих сущностей для хранения данных. | Технический писатель: Создание структуры папок проекта и шаблона итогового отчета в формате .docx. Дизайнер: Регистрация и настройка рабочего пространства проекта в Figma. |
| 08.04 | Ср | Бизнес-аналитик: Формирование классификатора ролей участников проекта и классификатора сущностей. Тимлид: Контроль наполнения отчета. | Проджект-менеджер: Выбор и письменное обоснование таск-трекера (Битрикс24) согласно Задаче 5. Системный архитектор: Набросок черновой ER-модели на основе сущностей «Клиент», «Мастер», «Услуга», «Запись». | Технический писатель: Оформление раздела «Задача 1. Выбор предметной области» в отчете. Дизайнер: Создание черновика рабочего файла в Figma и настройка сетки. |
| 09.04 | Чт | Бизнес-аналитик: Формирование классификатора ролей пользователей системы (Клиент, Мастер, Администратор, Руководитель) и классификатора услуг. Продакт-менеджер: Определение ключевых проблем, которые решает автоматизация. | Проджект-менеджер: Окончательное закрепление ролей за участниками в документе. Архитектор БД: Продумывание типов связей между таблицами будущей базы данных. | Технический писатель: Внесение таблиц с классификаторами в отчет, форматирование. Дизайнер: Сбор референсов интерфейсов мобильных приложений салонов красоты (UI/UX анализ конкурентов). |
| 10.04 | Пт | Бизнес-аналитик: Формирование классификатора статусов записи. Тимлид: Проверка и утверждение всех классификаторов из Задачи 1. | Проджект-менеджер: Составление детального плана работ на предпроектную стадию (Этап 1.1 по каноническому ТСП). Системный архитектор: Доработка черновика ER-диаграммы с учетом статусов записи. | Технический писатель: Завершение оформления задачи 1 в отчете. Дизайнер: Завершение формирования мудборда (доски настроения) для будущего дизайна приложения. |
| 13.04 | Пн | Тимлид: Сборка первой версии отчета. Бизнес-аналитик: Проверка классификаторов на предмет логических противоречий. | Проджект-менеджер: Финальная проверка календарного плана на и его утверждение. Архитектор БД: Уточнение атрибутов сущностей для последующего проектирования. | Технический писатель: Финальное форматирование отчета, создание резервной копии. Дизайнер: Подготовка рабочей среды Figma для начала прототипирования. |

Неделя 2 (14.04.2026 – 20.04.2026): Предпроектная стадия (Сбор материалов, ТЭО и ТЗ)

| Дата | День | Храмова Екатерина Ивановна (Тимлид, Бизнес-аналитик, Продакт-менеджер) | Томилина Мария Александровна (Системный архитектор, Проджект-менеджер, Архитектор БД) | Туманова Дарья Александровна (Технический писатель, Дизайнер) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.04 | Вт | Бизнес-аналитик (Этап 1.1): Изучение текущего процесса записи клиентов «как есть». Сбор информации о работе администратора и мастеров. Тимлид: Координация сбора материалов. | Системный архитектор (Этап 1.1): Выявление объектов автоматизации и сбор данных о потоках информации. Проджект-менеджер: Планирование сроков обследования и назначение ответственных. | Технический писатель (Этап 1.1): Фиксация собранных материалов в черновик Технического задания. Дизайнер: Анализ пользовательских сценариев для роли «Клиент». |
| 15.04 | Ср | Бизнес-аналитик (Этап 1.2): Формулировка функциональных требований к системе. Описание бизнес-процессов для будущей BPMN-диаграммы. Продакт-менеджер: Определение целевой аудитории. | Системный архитектор (Этап 1.2): Оценка технической реализуемости создания мобильного приложения. Архитектор БД: Предварительный выбор модели данных и подхода к хранению информации. | Технический писатель: Оформление раздела «Функциональные требования» в черновике ТЗ. Дизайнер: Анализ пользовательских сценариев для роли «Администратор» и «Мастер». |
| 16.04 | Чт | Продакт-менеджер (Этап 1.2): Приоритезация функций для MVP (минимально жизнеспособного продукта). Бизнес-аналитик: Написание раздела технического задания «Роли пользователей и их функции». | Проджект-менеджер (Этап 1.2): Расчет технико-экономического обоснования (ТЭО): оценка сроков, рисков, ожидаемого экономического эффекта от внедрения. | Технический писатель: Оформление раздела ТЭО и ТЗ согласно установленному шаблону. Дизайнер: Разработка карты экранов приложения и навигационных связей. |
| 17.04 | Пт | Бизнес-аналитик: Доработка текстового описания процесса записи для последующей визуализации в BPMN. Тимлид: Контроль соответствия ТЗ классификаторам из Задачи 1. | Проджект-менеджер: Создание структуры работ и занесение задач в таск-трекер Битрикс24. Системный архитектор: Проектирование высокоуровневой архитектуры приложения (клиент-сервер). | Технический писатель: Оформление описания этапов канонического ТСП по Тельнову в отчете. Дизайнер: Создание вайрфреймов (низкодетализированных эскизов) главных экранов. |
| 20.04 | Пн | Тимлид: Финальное ревью и утверждение Технического задания и ТЭО. Продакт-менеджер: Формирование бэклога продукта (списка пользовательских историй). | Проджект-менеджер: Утверждение детального календарного плана. Архитектор БД: Уточнение типов данных и ограничений для атрибутов будущих таблиц. | Технический писатель: Компоновка и сохранение версии отчета по итогам второй недели. Дизайнер: Завершение работы над вайрфреймами и утверждение их у команды. |

Неделя 3 (21.04.2026 – 27.04.2026): Техническое проектирование (Разработка архитектуры и макетов)

| Дата | День | Храмова Екатерина Ивановна (Тимлид, Бизнес-аналитик, Продакт-менеджер) | Томилина Мария Александровна (Системный архитектор, Проджект-менеджер, Архитектор БД) | Туманова Дарья Александровна (Технический писатель, Дизайнер) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.04 | Вт | Бизнес-аналитик (Этап 2.1): Детализация требований к интерфейсам для каждой роли (Клиент, Мастер, Администратор, Руководитель). Продакт-менеджер: Утверждение пользовательских сценариев. | Системный архитектор (Этап 2.1): Проектирование модульной структуры системы. Архитектор БД: Начало проектирования логической схемы базы данных (таблицы «Клиент», «Мастер», «Услуга», «Запись»). | Дизайнер (Этап 2.1): Старт прототипирования в Figma. Создание экрана авторизации и регистрации. Технический писатель: Подготовка раздела отчета «Проектирование пользовательского интерфейса». |
| 22.04 | Ср | Бизнес-аналитик: Проверка соответствия создаваемых таблиц БД бизнес-требованиям (наличие всех необходимых атрибутов из классификатора). Тимлид: Контроль соответствия макетов логике бизнес-процесса. | Системный архитектор: Построение BPMN-диаграммы процесса записи клиента. Архитектор БД: Построение детальной ER-диаграммы (сущности и связи между ними). | Дизайнер: Прототипирование экрана выбора услуги и экрана выбора мастера. Технический писатель: Документирование хода проектирования интерфейсов. |
| 23.04 | Чт | Продакт-менеджер (Этап 2.1): Приоритезация функций для разработки на основе создаваемых прототипов. Бизнес-аналитик: Проверка макетов на соответствие функциональным требованиям ТЗ. | Проджект-менеджер: Распределение задач по созданию макетов между участниками в Битрикс24, контроль сроков выполнения. Системный архитектор: Детализация связей в БД с учетом статусов записи. | Дизайнер: Прототипирование экрана расписания (календарь записи) и личного кабинета. Технический писатель: Вставка промежуточных скриншотов макетов в отчет. |
| 24.04 | Пт | Тимлид: Проведение промежуточного ревью созданных прототипов и схем. Бизнес-аналитик: Проверка сценария «Запись клиента на услугу» на прототипе. | Архитектор БД: Описание текстовых скриптов для создания таблиц базы данных (логическое описание). Проджект-менеджер: Актуализация статуса выполнения задач в таск-трекере. | Дизайнер: Создание интерактивного прототипа (кликабельная демонстрация переходов между экранами). Технический писатель: Начало разработки тест-кейсов (позитивные сценарии). |
| 27.04 | Пн | Тимлид: Утверждение финальной версии прототипов, BPMN-диаграммы и ER-диаграммы. Продакт-менеджер: Оценка пользовательского опыта (UX) в созданных прототипах. | Проджект-менеджер: Закрытие задач Этапа 2.1 в таск-трекере. Системный архитектор: Внесение последних правок в схему базы данных по итогам обсуждения. | Дизайнер: Доработка состояний интерфейса (экраны ошибок, загрузки, пустых списков). Технический писатель: Вставка финальных скриншотов макетов и схем в черновик отчета. |

Неделя 4-5 (28.04.2026 – 30.04.2026, 05.05.2026 – 06.05.2026): Рабочее проектирование и подготовка тестовой документации

| Дата | День | Храмова Екатерина Ивановна (Тимлид, Бизнес-аналитик, Продакт-менеджер) | Томилина Мария Александровна (Системный архитектор, Проджект-менеджер, Архитектор БД) | Туманова Дарья Александровна (Технический писатель, Дизайнер) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.04 | Вт | Бизнес-аналитик (Этап 2.2): Проверка логики переходов и удобства использования интерактивного прототипа. Продакт-менеджер: Оценка полноты реализованного в макетах функционала. | Системный архитектор (Этап 2.2): Написание скриптов для создания таблиц БД (логическое описание, без SQL). Архитектор БД: Проектирование ограничений целостности. | Дизайнер: Адаптация всех созданных макетов под разрешения экранов мобильных устройств (iOS и Android). Технический писатель: Начало разработки тест-кейсов для проверки системы (позитивные сценарии). |
| 29.04 | Ср | Тимлид: Проведение промежуточного совещания команды по статусу готовности документации и макетов. Бизнес-аналитик: Проверка соответствия макетов и структуры БД первоначальным требованиям ТЗ. | Проджект-менеджер: Контроль соответствия фактического выполнения работ календарному плану. Системный архитектор: Документирование архитектурных решений. | Дизайнер: Финальная проверка визуальной части макетов на соответствие гайдлайнам. Технический писатель: Разработка негативных тест-кейсов (попытка записи на занятое время). |
| 30.04 | Чт | Бизнес-аналитик: Подготовка описания процесса «Как будет» (To-Be) на основе созданных макетов. Продакт-менеджер: Продумывание стратегии развития продукта после сдачи MVP. | Проджект-менеджер: Корректировка календарного плана при выявлении отставаний или опережений. Архитектор БД: Создание диаграммы развертывания базы данных. | Дизайнер: Подготовка графических материалов для руководства пользователя. Технический писатель: Оформление раздела «Тестирование» в итоговом отчете. |
| 05.05 | Вт | Бизнес-аналитик (Этап 3.1): Моделирование реакции будущих пользователей на внедрение системы. Сбор гипотетической обратной связи. Тимлид: Сборка чернового варианта отчета. | Проджект-менеджер (Этап 3.1): Разработка плана пилотного запуска системы и подготовка инструкций для пользователей. Системный архитектор: Подготовка схемы БД для передачи в условную поддержку. | Технический писатель (Этап 3.1): Написание текста «Руководство администратора» (управление расписанием, подтверждение записей). Дизайнер: Создание скриншотов для руководства. |
| 06.05 | Ср | Продакт-менеджер: Формирование списка пожеланий пользователей для будущих доработок системы. Бизнес-аналитик: Корректировка BPMN-диаграммы с учетом выявленных нюансов. | Архитектор БД: Проверка полноты описания структуры базы данных для раздела «Внедрение». Проджект-менеджер: Оценка загрузки команды на финальный этап. | Технический писатель: Написание текста «Руководство мастера» и «Руководство клиента». Дизайнер: Верстка руководств пользователя в едином стиле. |

Неделя 6 (12.05.2026 – 18.05.2026): Подготовка к внедрению, опытная эксплуатация и тестирование

| Дата | День | Храмова Екатерина Ивановна (Тимлид, Бизнес-аналитик, Продакт-менеджер) | Томилина Мария Александровна (Системный архитектор, Проджект-менеджер, Архитектор БД) | Туманова Дарья Александровна (Технический писатель, Дизайнер) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.05 | Вт | Бизнес-аналитик (Этап 3.2): Сравнение работы с прототипом с реальными кейсами использования в салоне ногтевого сервиса. Тимлид: Утверждение комплекта пользовательской документации. | Системный архитектор (Этап 3.2): Проверка корректности типов данных в БД для тестовых сценариев (например, хранение даты и времени записи). Проджект-менеджер: Занесение задачи «Опытная эксплуатация» в календарь. | Технический писатель (Этап 3.2): Проведение тестирования прототипа по ранее написанным тест-кейсам. Фиксация ошибок. Дизайнер: Оперативное исправление недочетов UI. |
| 13.05 | Ср | Бизнес-аналитик: Проверка сценария «Отмена записи клиентом» и «Отметка о выполнении мастером». Продакт-менеджер: Оценка соответствия текущей версии системы заявленным бизнес-целям. | Проджект-менеджер (Этап 3.2): Контроль сроков опытной эксплуатации и ведение журнала замечаний. Архитектор БД: Моделирование логики резервного копирования и восстановления базы данных. | Технический писатель: Составление отчета о тестировании (баг-репорт) с описанием найденных проблем. Дизайнер: Доработка визуализации отчетов в макетах для руководителя. |
| 14.05 | Чт | Бизнес-аналитик: Уточнение требований для блока отчетности руководителя (выручка, загрузка мастеров). Тимлид: Контроль устранения замечаний после тестирования. | Системный архитектор: Подготовка итоговой версии BPMN-диаграммы для сдачи. Проджект-менеджер: Внесение финальных корректировок в раздел «Календарный план». | Дизайнер: Экспорт всех макетов и прототипов в высоком разрешении для вставки в отчет. Технический писатель: Актуализация тест-кейсов и документации. |
| 15.05 | Пт | Тимлид: Утверждение итогов этапа «Опытная эксплуатация» и закрытие всех замечаний. Бизнес-аналитик: Подготовка аналитической записки о готовности системы к промышленной эксплуатации. | Проджект-менеджер: Подготовка материалов для стадии «Сдача в промышленную эксплуатацию» (Этап 3.3). Архитектор БД: Проверка целостности данных в демонстрационной версии ER-диаграммы. | Технический писатель: Проверка орфографии и пунктуации в новых разделах отчета. Дизайнер: Финальное ревью расположения иллюстраций внутри текста отчета. |
| 18.05 | Пн | Тимлид: Финальная сборка пакета документов по итогам опытной эксплуатации. Продакт-менеджер: Формирование дорожной карты развития продукта на стадии сопровождения. | Системный архитектор: Описание возможных путей оптимизации и масштабирования базы данных в будущем. Проджект-менеджер: Закрытие задач Этапа 3.2 в Битрикс24. | Технический писатель: Добавление готовых руководств пользователя в Приложение к отчету. Дизайнер: Подготовка слайдов для презентации защиты. |

Неделя 7 (19.05.2026 – 25.05.2026): Сдача в эксплуатацию и финальная доработка отчета

| Дата | День | Храмова Екатерина Ивановна (Тимлид, Бизнес-аналитик, Продакт-менеджер) | Томилина Мария Александровна (Системный архитектор, Проджект-менеджер, Архитектор БД) | Туманова Дарья Александровна (Технический писатель, Дизайнер) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.05 | Вт | Бизнес-аналитик (Этап 3.3): Утверждение полного соответствия разработанной модели системы бизнес-требованиям салона. Тимлид: Проверка полного текста отчета на соответствие требованиям. | Проджект-менеджер (Этап 3.3): Оформление условного «Акта сдачи-приемки проекта в промышленную эксплуатацию». Системный архитектор: Утверждение итоговой версии ER-диаграммы и BPMN-диаграммы. | Технический писатель (Этап 3.3): Написание итогового заключения о внедрении информационной системы. Дизайнер: Подготовка демонстрационного видеоролика работы интерфейса. |
| 20.05 | Ср | Продакт-менеджер (Этап 4.1): Формирование списка идей по улучшению системы на стадии сопровождения. Бизнес-аналитик: Расчет показателей эффективности от внедрения системы. | Архитектор БД: Проверка раздела «Модель данных» на логическую непротиворечивость и полноту. Проджект-менеджер: Финальное обновление календарного плана. | Технический писатель: Глубокая проверка текста всего отчета на предмет грамматических и стилистических ошибок. Дизайнер: Проверка качества всех иллюстраций в отчете. |
| 21.05 | Чт | Тимлид: Сборка финальной версии отчета, проверка всех перекрестных ссылок в оглавлении. Бизнес-аналитик: Подготовка ответов по бизнес-логике салона для защиты. | Проджект-менеджер: Подготовка ответов на возможные вопросы по управлению проектом и срокам. Системный архитектор: Подготовка краткого пояснения по структуре базы данных. | Технический писатель: Оформление списка использованных источников и приложений. Дизайнер: Финальная настройка демонстрации прототипа для показа во время защиты. |
| 22.05 | Пт | Тимлид: Написание защитного слова (текст выступления). Продакт-менеджер: Подготовка ответов по ценности продукта и планам развития. | Архитектор БД: Подготовка пояснения по ER-диаграмме для ответов на защите. Проджект-менеджер: Проверка готовности всех материалов к сдаче. | Технический писатель: Финальная проверка читаемости. Дизайнер: Завершение подготовки презентационных слайдов. |
| 25.05 | Пн | Тимлид: Репетиция выступления с командой. Бизнес-аналитик: Участие в репетиции, отработка ответов на вопросы по предметной области. | Системный архитектор: Участие в репетиции защиты, отработка блока вопросов по архитектуре системы. Проджект-менеджер: Отработка блока вопросов по управлению проектом. | Технический писатель: Распечатка и подготовка финальной электронной версии отчета. Дизайнер: Участие в репетиции, демонстрация прототипа. |

Неделя 8 (26.05.2026 – 01.06.2026): Защита проекта и завершение работ

| Дата | День | Храмова Екатерина Ивановна (Тимлид, Бизнес-аналитик, Продакт-менеджер) | Томилина Мария Александровна (Системный архитектор, Проджект-менеджер, Архитектор БД) | Туманова Дарья Александровна (Технический писатель, Дизайнер) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.05 | Вт | Тимлид: Финальная проверка комплекта документов для сдачи. Бизнес-аналитик: Финальная проверка раздела с классификаторами. | Проджект-менеджер: Проверка календарного плана на соответствие фактическому выполнению. Архитектор БД: Финальная проверка ER-диаграммы. | Технический писатель: Устранение последних недочетов в форматировании отчета. Дизайнер: Проверка демонстрационного ролика интерфейса. |
| 27.05 | Ср | Тимлид: Проведение генеральной репетиции защиты. Хронометраж выступления. Вся команда: Участие в репетиции, отработка взаимодействия. |  |  |
| 28.05 | Чт | Вся команда: Подведение итогов работы. |  |  |